P13 四机真实部署与验收手册

Master + Worker 四机手动部署、健康检查、smoke 验收与 diagnostics 收集

安全边界：不包含真实密码、不包含真实 DATABASE_URL、不下载或安装软件。

# 章节索引

1. P13：四机真实部署与验收总览

2. P13 软件官方下载入口

3. M0 Master 部署步骤

4. W1 PC Game Worker 部署步骤

5. W2 PC App / Web Worker 部署步骤

6. W3 Android Worker 部署步骤

7. P13 .env 配置模板说明

8. P13 启动顺序

9. P13 Smoke Test 计划

10. P13 Diagnostics 收集方案

11. P13 故障排查表

12. P13 验收清单

# P13：四机真实部署与验收总览

## 阶段目标

P13 用于指导用户通过向日葵等远程工具，在四台 Windows 机器上手动完成真实部署、健康检查和小规模 smoke 验收。本阶段只交付部署材料、配置模板、启动脚本、健康检查脚本、diagnostics 收集方案和 DOCX 手册。

Codex 不下载软件、不安装软件、不操作向日葵、不进入真实四机部署、不提交 `.env`、不提交安装包或二进制文件。

## 四机角色

| 机器 | 角色 | 主要组件 |
| --- | --- | --- |
| M0 / 5060Ti | Master | Master API、PostgreSQL、Redis、Web Console、Model Gateway、生产验收 API |
| W1 / 3060 | PC Game Worker | PC Game Worker、OBS、FFmpeg、行为包、high 桶采集 |
| W2 / 3060 | PC App / Web Worker | Playwright、pywinauto、mss、dxcam、low 桶采集 |
| W3 / 3060 | Android Worker | Android SDK Platform-Tools、ADB、Android Emulator、Android App/手游采集 |

## P13 做什么

明确每台机器需要安装的软件。

明确每台机器 `.env` 应如何填写。

明确 M0、W1、W2、W3 的启动顺序。

提供每台机器可运行的健康检查脚本。

提供真实 smoke test 流程。

说明 smoke 结果如何写入 PostgreSQL。

说明 Web Console 如何确认真实 API 数据而不是 mock fallback。

提供 diagnostics 收集脚本和故障排查表。

## P13 不做什么

不下载或安装软件。

不下载大模型，不训练模型。

不做大规模生产采集，只做小规模真实 smoke。

不绕过验证码、支付、充值、购买、账号安全、聊天发送或反作弊。

不允许 Worker 直连数据库，Worker 只能通过 Master HTTP API 上报。

不移除 SQLite fallback，不移除 Web Console mock fallback。

## 验收原则

P13 通过的标志不是“所有真实工具都必须可用”，而是：

可用工具能被识别并完成小规模 smoke。

不可用工具有明确 `unavailable` / `skipped` 原因。

生产验收数据能通过 Master API 写入 PostgreSQL。

Web Console 能显示真实 API 数据。

diagnostics 能收集足够信息供架构师排查。

# P13 软件官方下载入口

只使用官方入口。本文档不提供第三方下载站，不下载软件，不提交安装包。

## 所有机器

Python 3.11+：https://www.python.org/downloads/

Git for Windows：https://git-scm.com/install/windows

NVIDIA Driver：https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/

## M0 / Master

Node.js LTS：https://nodejs.org/en/download

PostgreSQL Windows：https://www.postgresql.org/download/windows/

Redis Windows via WSL：https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/install/archive/install-redis/install-redis-on-windows/

Docker Desktop Windows 可选：https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

## W1 / PC Game Worker

OBS Studio：https://obsproject.com/download

FFmpeg：https://ffmpeg.org/download.html

AutoHotkey：https://www.autohotkey.com/

## W2 / PC App / Web Worker

Playwright Browsers：https://playwright.dev/python/docs/browsers

pywinauto：https://pypi.org/project/pywinauto/

mss：https://pypi.org/project/mss/

dxcam：https://pypi.org/project/dxcam/

## W3 / Android Worker

Android SDK Platform-Tools：https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools

Android Studio / Emulator：https://developer.android.com/studio

Airtest 可选：https://airtest.netease.com/

Appium Python Client 可选：https://pypi.org/project/Appium-Python-Client/

## 暂不默认下载

真实大模型暂不下载。

PaddleOCR / EasyOCR 暂不默认安装。

模型下载放到 P13.5 / P14 前半段。

OCR 真实安装等待拿到真实样本后再决定。

# M0 Master 部署步骤

## 目标

M0 承载 Master API、PostgreSQL、Redis、Web Console、Model Gateway 和生产验收 API。M0 是唯一数据库读写入口，Worker 不直连数据库。

## 手动准备

安装 Python、Git、Node.js、PostgreSQL、Redis。

克隆项目仓库到固定目录，例如 `D:\projects\ai-screenshot-platform`。

创建 Python 虚拟环境并安装项目依赖。

在 PostgreSQL 中创建数据库和用户。

复制 `configs/deploy/m0_master.production.env.example` 为本机 `.env`，填写占位符。

## PostgreSQL 配置

`.env` 中只能在本机填写真实密码，不要提交：

DATABASE_URL=postgresql+psycopg://screenshot_app:<password>@127.0.0.1:5432/ai_screenshot_platform

PSQL_PATH=D:\work\pgsql\bin\psql.exe

## 启动顺序

启动 PostgreSQL。

启动 Redis。

运行 `python scripts/master/smoke_postgres_connection.py`。

启动 Master API。

启动 Web Console。

打开 Web Console，确认 API fallback 未启用。

## 健康检查

python scripts/deploy/p13/check_m0_master_stack.py

输出应为 JSON，重点查看：

`PostgreSQL`

`DATABASE_URL`

`Master API health`

`Web Console`

`Model Gateway mode`

## 验收

`/health` 返回成功。

`/openapi.json` 可访问。

production readiness API 可写入 PostgreSQL。

Web Console 显示真实 API 数据，不只是 mock fallback。

# W1 PC Game Worker 部署步骤

## 目标

W1 承载 PC Game Worker，后续真实 high 桶采集必须走行为包 + OBS/FFmpeg 抽帧。P13 仅做真实工具健康检查和小规模 smoke，不做大规模采集。

## 手动准备

安装 Python、Git、NVIDIA Driver。

安装 OBS Studio。

安装 FFmpeg，并确认 `ffmpeg` 可从 PATH 调用。

可选安装 AutoHotkey，但默认不执行危险动作。

克隆项目仓库。

复制 `configs/deploy/w1_pc_game_worker.production.env.example` 为本机 `.env`。

## 环境重点

MASTER_URL=http://<M0_LAN_IP>:8000

WORKER_ID=W1-PC-GAME

WORKER_TYPE=pc_game

CAPABILITIES=capture_high,behavior_pack,obs_capture,ffmpeg_extract

LOCAL_CAPTURE_ROOT=D:\runs\w1

## 启动

scripts\deploy\p13\start_w1_pc_game_worker.bat

## 健康检查

python scripts/deploy/p13/check_w1_pc_game_stack.py --master-url http://<M0_LAN_IP>:8000

## Smoke

检查 OBS 是否可用。

检查 obs-websocket 是否可连或明确 unavailable。

检查 FFmpeg 是否可用。

运行 PC Game Worker dry-run。

生成 high 桶测试帧或明确 unavailable 原因。

通过 Master API 写入 quality_report / diagnostics。

# W2 PC App / Web Worker 部署步骤

## 目标

W2 承载 PC App / Web Worker。Web Worker 必须只采集网页有效内容区，不采集浏览器地址栏、标签栏或 Windows 任务栏。普通 PC 软件默认进入 low 桶。

## 手动准备

安装 Python、Git、NVIDIA Driver。

安装 Playwright browsers。

安装 pywinauto、mss、dxcam 等真实采集依赖。

克隆项目仓库。

复制 `configs/deploy/w2_pc_app_web_worker.production.env.example` 为本机 `.env`。

## 环境重点

MASTER_URL=http://<M0_LAN_IP>:8000

WORKER_ID=W2-PC-APP-WEB

WORKER_TYPE=pc_app_web

CAPABILITIES=capture_low,playwright,pywinauto,mss,dxcam

LOCAL_CAPTURE_ROOT=D:\runs\w2

WEB_CONTENT_AREA_ONLY=true

## 启动

scripts\deploy\p13\start_w2_pc_app_web_worker.bat

## 健康检查

python scripts/deploy/p13/check_w2_pc_app_web_stack.py --master-url http://<M0_LAN_IP>:8000

## Smoke

检查 Playwright browser 是否可用。

执行 Web page screenshot smoke。

验证 browser content-only gate。

检查 pywinauto / mss / dxcam 可用性。

生成 low 桶测试帧或明确 unavailable 原因。

写入 quality_report / diagnostics。

# W3 Android Worker 部署步骤

## 目标

W3 承载 Android Worker。Android 普通 App 默认进入 low 桶。app-screenshot-agent 只作为复用来源，不替代新平台架构。

## 手动准备

安装 Python、Git、NVIDIA Driver。

安装 Android SDK Platform-Tools。

安装 Android Studio / Emulator 或指定模拟器。

确认 `adb devices` 可识别设备或模拟器。

克隆项目仓库。

复制 `configs/deploy/w3_android_worker.production.env.example` 为本机 `.env`。

## 环境重点

MASTER_URL=http://<M0_LAN_IP>:8000

WORKER_ID=W3-ANDROID

WORKER_TYPE=android

CAPABILITIES=capture_low,adb

LOCAL_CAPTURE_ROOT=D:\runs\w3

ADB_SERIAL=<android_device_serial>

ANDROID_PROFILE_ID=<profile_id>

## 启动

scripts\deploy\p13\start_w3_android_worker.bat

## 健康检查

python scripts/deploy/p13/check_w3_android_stack.py --master-url http://<M0_LAN_IP>:8000

## Smoke

运行 `adb devices`。

检查模拟器或真机 profile。

执行 adb screencap。

执行 uiautomator dump。

OCR fallback 默认 mock/disabled。

输入动作默认 disabled/safe。

写入 android_runtime_snapshot / diagnostics。

# P13 .env 配置模板说明

## 安全原则

不提交 `.env`。

不在文档中写真实密码。

不打印完整 `DATABASE_URL`。

Worker 不配置数据库连接串，只配置 `MASTER_URL`。

## M0 必填

DATABASE_URL=postgresql+psycopg://screenshot_app:<password>@127.0.0.1:5432/ai_screenshot_platform

REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379/0

MASTER_HOST=0.0.0.0

MASTER_PORT=8000

WEB_CONSOLE_PORT=5173

MODEL_GATEWAY_MODE=mock

PSQL_PATH=D:\work\pgsql\bin\psql.exe

## W1 / W2 / W3 必填

MASTER_URL=http://<M0_LAN_IP>:8000

WORKER_ID=<unique_worker_id>

WORKER_TYPE=<pc_game|pc_app_web|android>

MACHINE_NAME=<M0|W1|W2|W3>

CAPABILITIES=<comma_separated_capabilities>

LOCAL_CAPTURE_ROOT=<local_run_root>

## W3 Android 额外项

ADB_SERIAL=<android_device_serial>

ANDROID_PROFILE_ID=<profile_id>

## Web Console 判断真实 API

Web Console 如果显示 mock fallback，需要检查：

M0 Master API 是否可访问。

`VITE_MASTER_API_URL` 是否指向 M0。

浏览器控制台是否有跨域或网络错误。

production readiness API 是否有真实写入数据。

# P13 启动顺序

## 单机启动前检查

每台机器确认仓库代码版本一致。

每台机器确认 `.env` 已从 example 模板复制并填写。

每台机器运行对应 health check。

确认防火墙允许 Worker 访问 M0 Master API 端口。

## 推荐启动顺序

M0：启动 PostgreSQL。

M0：启动 Redis。

M0：运行 PostgreSQL smoke。

M0：启动 Master API。

M0：启动 Web Console。

W1：启动 PC Game Worker。

W2：启动 PC App / Web Worker。

W3：启动 Android Worker。

Web Console：确认 W1/W2/W3 online。

执行四机联动 smoke。

## 停止顺序

停止 W1/W2/W3 Worker。

停止 Web Console。

停止 Master API。

停止 Redis。

停止 PostgreSQL。

## 注意

上传清理流仍然必须先由用户确认已上传百度网盘，才允许删除本地图片和临时视频。

# P13 Smoke Test 计划

## M0 Smoke

运行 `python scripts/master/smoke_postgres_connection.py`。

检查 Redis。

检查 Master API `/health`。

检查 Web Console build/serve。

检查 Model Gateway mock/fallback health。

调用 production readiness API ingest/list。

## W1 PC Game Smoke

OBS health。

obs-websocket health。

FFmpeg health。

OBS source list。

short recording 或 source test。

FFmpeg extract frame。

high bucket test。

quality_report ingest to PostgreSQL。

## W2 PC App / Web Smoke

Playwright browser check。

Web page screenshot。

Browser content-only gate。

pywinauto availability。

mss/dxcam availability。

PC app/window capture dry-run。

low bucket test。

quality_report ingest to PostgreSQL。

## W3 Android Smoke

adb devices。

emulator profile load。

adb screencap。

uiautomator dump。

Android OCR fallback mock/disabled。

input default disabled/safe。

Android Worker dry-run。

android_runtime_snapshot ingest to PostgreSQL。

## 四机联动 Smoke

M0 启动 Master API / Web Console / PostgreSQL / Redis。

W1/W2/W3 启动 Worker。

Dashboard 确认 3 台 Worker online。

创建 4 个小任务：Web、PC App、PC Game、Android。

每个任务 `target_min=20` 或 `50`，`target_max=100`。

每个任务进入 `capture_completed` 或明确 failed/unavailable。

生成 quality_report / ocr_report / tool_health / diagnostics。

写入 PostgreSQL。

Web Console 显示真实 API 数据，不只显示 mock fallback。

# P13 Diagnostics 收集方案

## 目标

当四机部署或 smoke 失败时，用户运行 diagnostics 收集脚本，将必要信息打包回传给架构师排查。脚本不收集 `.env` 明文，不收集数据库密码，不打印完整 `DATABASE_URL`。

## 命令

python scripts/deploy/p13/collect_diagnostics.py --machine M0 --output runs/diagnostics

python scripts/deploy/p13/collect_diagnostics.py --machine W1 --output runs/diagnostics

python scripts/deploy/p13/collect_diagnostics.py --machine W2 --output runs/diagnostics

python scripts/deploy/p13/collect_diagnostics.py --machine W3 --output runs/diagnostics

## 输出

`diagnostics_M0.zip`

`diagnostics_W1.zip`

`diagnostics_W2.zip`

`diagnostics_W3.zip`

## 收集内容

`machine_ready.json`

`worker_ready.json`

`tool_health.json`

`android_runtime.json`

`quality_report.json`

`ocr_report.json`

`smoke_report.json`

`run.log`

`worker.log`

`master.log`

git commit

Python version

Node version

nvidia-smi 摘要

文件不存在时记录 `missing`，不失败。

## 不收集

`.env`

数据库密码

完整 `DATABASE_URL`

安装包或大二进制文件

本地截图、视频、模型权重

# P13 故障排查表

## PostgreSQL 连接失败

现象：smoke 输出 `postgres_available=false`。

可能原因：PostgreSQL 未启动、端口错误、用户权限不足、`DATABASE_URL` 无效。

检查命令：`python scripts/master/smoke_postgres_connection.py`。

解决步骤：确认服务启动、数据库存在、用户有权限、`.env` 使用占位符替换后的真实值仅保存在本机。

回传日志：smoke JSON 输出，删除敏感字段后回传。

## Redis 未启动

现象：Master health 正常但调度或缓存相关检查 unavailable。

可能原因：Redis 未启动或 `REDIS_URL` 错误。

检查命令：`python scripts/deploy/p13/check_m0_master_stack.py`。

解决步骤：启动 Redis，确认端口和 URL。

回传日志：M0 health check JSON。

## Master API 无法访问

现象：Worker 注册失败，Web Console fallback。

可能原因：Master API 未启动、防火墙阻止、`MASTER_URL` 错误。

检查命令：`curl http://<M0_LAN_IP>:8000/health`。

解决步骤：启动 Master API，开放端口，修正 Worker `.env`。

回传日志：Master API 日志、Worker 注册日志。

## Web Console 仍显示 mock 数据

现象：控制台数据不随 PostgreSQL 写入变化。

可能原因：`VITE_MASTER_API_URL` 错误、Master API 跨域或网络失败。

检查命令：浏览器开发者工具 Network，访问 `/api/quality-reports`。

解决步骤：修正 Web Console API URL，确认 Master API 可访问。

回传日志：浏览器 Network 错误截图、Web Console 构建配置。

## Worker 无法注册

现象：Dashboard 看不到 W1/W2/W3。

可能原因：Worker `.env` 中 `MASTER_URL`、`WORKER_ID` 或 `CAPABILITIES` 配置错误。

检查命令：对应 `check_w*_*.py`。

解决步骤：修正 `.env`，确认网络到 M0 可达。

回传日志：worker.log、health check JSON。

## 防火墙阻止端口

现象：本机可访问 M0，其他机器不可访问。

可能原因：Windows 防火墙未放行 Master API 端口。

检查命令：`python scripts/deploy/p13/check_four_machine_network.py --master-url http://<M0_LAN_IP>:8000`。

解决步骤：开放 Master API 端口，仅允许可信内网访问。

回传日志：network check JSON。

## OBS 无法连接

现象：W1 OBS health unavailable。

可能原因：OBS 未安装、obs-websocket 未启用、端口错误。

检查命令：`python scripts/deploy/p13/check_w1_pc_game_stack.py`。

解决步骤：启动 OBS，启用 websocket，确认端口。

回传日志：W1 health check JSON、OBS 日志。

## FFmpeg 不在 PATH

现象：W1 FFmpeg check unavailable。

可能原因：未安装或 PATH 未配置。

检查命令：`ffmpeg -version`。

解决步骤：安装 FFmpeg 并加入 PATH。

回传日志：命令输出摘要。

## Playwright 浏览器未安装

现象：W2 Playwright smoke 失败。

可能原因：浏览器包未安装。

检查命令：`python -m playwright install --dry-run`。

解决步骤：按官方文档安装浏览器。

回传日志：W2 health check JSON。

## pywinauto 权限问题

现象：窗口可见但无法定位或操作。

可能原因：目标应用以管理员权限运行，Worker 权限不足。

检查命令：W2 health check。

解决步骤：统一权限级别，必要时以管理员运行 Worker。

回传日志：worker.log、目标应用权限说明。

## mss/dxcam 截图失败

现象：PC App/Web 截图为空或失败。

可能原因：显示器不可见、远程桌面黑屏、驱动限制。

检查命令：W2 smoke。

解决步骤：确认桌面会话可见，切换截图 backend。

回传日志：quality_report、smoke_report。

## ADB 不识别设备

现象：`adb devices` 无设备。

可能原因：platform-tools 未配置、模拟器未启动、USB 授权未确认。

检查命令：`adb devices`。

解决步骤：启动模拟器，确认授权，修正 `ADB_SERIAL`。

回传日志：W3 health check JSON。

## uiautomator dump 失败

现象：Android UI dump unavailable。

可能原因：设备锁屏、应用无响应、系统权限限制。

检查命令：`adb shell uiautomator dump`。

解决步骤：解锁设备，重启目标应用或模拟器。

回传日志：adb 命令输出。

## Android screencap 黑屏

现象：截图为黑屏。

可能原因：目标应用 DRM、模拟器图形设置、远程会话问题。

检查命令：Android smoke。

解决步骤：切换模拟器渲染模式或记录 skipped/unavailable。

回传日志：quality_report、android_runtime。

## quality_report 未写入 PostgreSQL

现象：Web Console 质量报告为空。

可能原因：Master API ingest 失败、数据库 schema 未初始化。

检查命令：`python scripts/master/smoke_postgres_connection.py`。

解决步骤：确认 API 返回成功，确认 PostgreSQL schema ready。

回传日志：API 响应、smoke JSON。

## diagnostics 收集失败

现象：zip 未生成。

可能原因：输出目录权限不足。

检查命令：`python scripts/deploy/p13/collect_diagnostics.py --machine M0 --output runs/diagnostics`。

解决步骤：更换输出目录，确认磁盘空间。

回传日志：脚本 stderr/stdout。

# P13 验收清单

## M0

□ PostgreSQL 可用。

□ Redis 可用或有明确 fallback 说明。

□ Master API `/health` 成功。

□ Web Console 可访问。

□ PostgreSQL smoke 通过。

□ Production readiness API 可写入 PostgreSQL。

## Worker

□ W1/W2/W3 能注册到 M0。

□ 三台 Worker 心跳正常。

□ Worker 不直连数据库。

□ Worker 日志不打印完整 `DATABASE_URL` 或密码。

## 工具

□ W1 OBS/FFmpeg health check 可运行。

□ W2 Playwright/pywinauto/mss/dxcam health check 可运行。

□ W3 ADB/Android emulator health check 可运行。

□ 不可用工具有明确 unavailable/skipped 原因。

## 采集 smoke

□ Web content-only smoke 不包含浏览器地址栏、标签栏或任务栏。

□ Android 能 adb screencap 和 ui dump，或明确 skipped/unavailable 原因。

□ PC Game 能 OBS/FFmpeg 产出 high 桶测试帧，或明确 unavailable 原因。

□ PC App/Web 能产出 low 桶测试帧，或明确 unavailable 原因。

## 生产验收数据

□ quality_report 可写入 PostgreSQL。

□ ocr_report 可写入 PostgreSQL。

□ tool_health 可写入 PostgreSQL。

□ diagnostics 可写入 PostgreSQL。

□ Web Console 显示真实 API 数据，不只是 mock fallback。

## 安全边界

□ 上传清理流仍必须人工确认上传后才能删除本地文件。

□ 不训练模型。

□ 不下载大模型。

□ 不做大规模生产采集。

□ 不绕过验证码、支付、充值、购买、聊天发送、账号安全验证或反作弊。